|  |
| --- |
| Приложение к постановлению АдминистрацииУдомельского городского округаот \_\_.\_\_.2017 № \_\_\_ |

Муниципальная программа

муниципального образования Удомельский городской округ «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2018-2020 годы»

2017

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа

на 2018-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» (далее –муниципальная программа) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа  |
| Срок реализациимуниципальной программы | 2018 – 2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и устойчивого развития территории Удомельского городского округа |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 « Разработка и реализация Генерального плана и правил землепользования и застройки на территории Удомельского городского округа»;Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» |
| Ожидаемые результатыреализации муниципальной программы | Обеспечение исполнения муниципальным образованием Удомельский городской округ полномочий в области градостроительства;Разработка и утверждение муниципальным образованием Удомельский городской округ Генерального плана и Правил землепользования и застройки;Устойчивое развитие Удомельского городского округа,Удовлетворение потребности в обеспечении многодетных семей земельными участками с обустроенной инфраструктурой. |
| Объемы и источники финансированиямуниципальной программыпо годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы – 10550,51 тыс. руб.Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа.2018 год – 2474,11,0 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 - 1750,0 тыс. руб.;подпрограмма 2-724,11 тыс. руб.;подпрограмма 3 –0,0 тыс. руб2019 год –1362,47 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 –0,0 тыс. руб.;подпрограмма 2-120,56 тыс. руб.;подпрограмма 3 –1241,91 тыс. руб2020 год –6713,93,0 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;подпрограмма 2 –0,0 тыс. руб.;подпрограмма 3- 6713,93 тыс. руб.; |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

1. В соответствии со статьями 23,31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральный план и правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) территории муниципального образования разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территории Удомельского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории Удомельского городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

При разработке Генерального плана и ПЗЗ определяют принципы градостроительной политики на территории Удомельского городского округа, задают оптимальную планировочную архитектуру территорий с учетом необходимости повышения доходной части бюджета Удомельского городского округа путем оптимального использования территориальных ресурсов.

Генеральный план городского округа включает в себя:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа;

- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) городского округа;

- карту функциональных зон городского округа.

ПЗЗ городского округа включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Местные нормативы градостроительного проектирования Удомельского городского округа

- нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории).

Таким образом, реализация настоящей муниципальной программы позволит определить и обозначить принципы и векторы развития территории Удомельского городского округа, наиболее оптимально использовать имеющиеся территориальные и коммуникационные ресурсы для повышения комфортности проживания населения в Удомельском городском округе, позволит обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки выделенные для многодетных семей в д. Выскодня Удомельского городского округа.

 Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

2. Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

2.1. несовершенство нормативной правовой базы в сфере градостроительства на федеральном и региональном уровнях;

2.2. недостаточная финансовая обеспеченность вмененных муниципальному образованию полномочий в сфере разработки и реализации документов по планировке территорий;

2.3. неудовлетворительная организация органами власти Тверской области работы по взаимодействию с муниципальными образованиями в части разработки Генеральных планов и ПЗЗ муниципальных образований, выражающаяся в неэффективной организации работ по согласованию и обусловленная низкой квалификацией управленческих кадров;

2.4. невозможность эффективного исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по разработке и реализации ПЗЗ вследствие недостаточности финансовых ресурсов, отсутствия достаточного технического и программного оснащения, ограниченности полномочий по контролю в области градостроительной деятельности;

2.5. недостаточная информированность и пассивная гражданская позиция населения в вопросах градостроительного развития территорий;

2.6. в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг» и в условиях недостаточности денежных средств бюджета Удомельскогог городского округа на проектирование и строительство новой инженерной инфраструктуры, назрела необходимость включения в программу софинансирования за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» для семей, имеющих 3-х и более детей.

Раздел II

Цели муниципальной программы

3. Целью муниципальной программы является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территории Удомельского городского округа.

4. Перечень показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы:

4.1. Показатель 1: Разработка Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа;

4.2. Показатель 2: Утверждение Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа;

4.3. Показатель 3: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на территории Удомельского городского округа;

4.4. Показатель 4: Разработка проекта планировки, развития, инженерной и транспортной инфраструктуры д. Выскодня (участки для многодетных семей);

4.5. Показатель 5: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков выделяемых для многодетных семей в д. Выскодня Удомельского городского округа;

5. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

6. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

6.1. подпрограмма 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа»;

6.2. подпрограмма 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;

6.3. подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;

Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2020 годы.

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи подпрограммы

 7. Реализация подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач:

 7.1. задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства».

 8. Решение задачи 1 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства» характеризуется следующими показателями:

 8.1. наличие разработанного и утвержденного Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа.

 8.2. количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территории;

 8.3. количество разработанных карт – планов границ населенных пунктов на территории Удомельского городского округа;

 8.4. количество выданных разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

8.5. количество разработанных градостроительных планов земельных участков.

 8.6. разработка муниципальных правовых актов об установлении, изменении (уточнении), вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ;

 9. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 1

 10. Решение задачи 1 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства» характеризуется следующими показателями:

10.1. Мероприятие 1 «Разработка проекта Генерального плана на территории Удомельского городского округа»;

10.2. Административное мероприятие 2 «Согласование и утверждение проекта Генерального плана Удомельского городского округа»;

10.3. Мероприятие 3 «Разработка и утверждение проекта правил землепользования и застройки на территории Удомельского городского округа»;

 10.4. Административное мероприятие 4 «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства и выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»;

 10.5. Административное мероприятие 5 «Разработка градостроительных планов земельных участков»

 10.6. Административное мероприятие 6 «Разработка муниципальных правовых актов об установлении, изменении (уточнении), вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ»

10.7. Мероприятие 7 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на территории Удомельского городского округа»

10.8. Мероприятие 8 «Разработка проекта планировки, развития, инженерной и транспортной инфраструктуры д. Выскодня (участки для многодетных семей)»

 11. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»

Глава 1. Задачи подпрограммы

 12. Реализация подпрограммы 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» связана с решением следующих задач:

 12.1. задача 1 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» с целью последующей реализации проекта.

 13. Решение задачи 1 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

 13.1. выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

 13.2. выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

 13.3. выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

 13.4. выполнение проектных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

 13.5. прохождение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»

14. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»

по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

 15. Решение задачи 1 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

15.1. Административное мероприятие 1 «Составление технического задания на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» в соответствии с п.5 разд.2 Порядка разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области и целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами доступности и качества услуг, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.08.2011 №335-па;

15.2. Административное мероприятие 2 «Формирование пакета документов для участия в конкурсе на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» соответствии с п.17 Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 №126-пп.

15.3. Мероприятие 3 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;

15.4. Мероприятие 4 «Прохождение государственной экспертизы материалов проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»

 16. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;

Глава 1. Задачи подпрограммы

 17. Реализация подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» связана с решением следующих задач:

 17.1. задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

 18. Решение задачи 1 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» характеризуется следующими показателями:

 18.1. обеспечение возможности подключения земельных участков многодетных граждан к централизованным системам инженерных коммуникаций холодного водоснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

 18.2. обеспечение надежного ибесперебойного электроснабжения земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

 18.3. обеспечение улично-дорожной сетью и уличным освещением земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа.

 19. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

 20. Решение задачи 1 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» характеризуется следующими показателями:

20.1. Мероприятие 1 «Строительство магистральных сетей водопровода, сетей электроснабжения ЛЭП – 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа ;

20.2. Мероприятие 2 «Строительство улично-дорожной сети (автомобильной дороги III класса сложности) с линиями наружного освещения 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа ;

 21. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

подпрограмм

 22. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию:

 подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» составляет 1750 тыс. руб.,

 подпрограммы 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» составляет 844,67 тыс. руб.;

 подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» составляет 7955,84 тыс. руб.

 23. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограмм по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный нареализацию подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа», тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| Задача 1«Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства» |
| 2018 г. | 2474,11 | 2474,11 |
| 2019 г | 1362,47 | 1362,47 |
| 2020 г | 6713,93 | 6713,93 |
| Всего, тыс. руб. |  | 10550,51 |

Раздел IV

Реализация муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

24. Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации муниципальной программы осуществляет отдел строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа (далее - отдел строительства и архитектуры) .

25. Для организации выполнения муниципальной программы органы и структурные подразделения Администрации Удомельского городского округа осуществляют обеспечение выполнения программы по курируемым направлениям:

25.1. создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями отдела строительства и архитектуры.

25.2. оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей отдела строительства и архитектуры при реализации муниципальной программы;

25.3. учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

26. В срок до 15 января отдел строительства и архитектуры осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

 27. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет отдел строительства и архитектуры.

 28. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

 28.1. информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

 28.2. информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

 29. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

 29.1. формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

 29.2. формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

 30. Отдел строительства и архитектуры формирует отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ за отчетный финансовый год по форме, согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский район, утвержденному постановлением Администрации Удомельского района от 30.10.2014 №57 (далее – Порядок).

 31. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

 31.1. оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

 31.2. оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

 31.3. результаты деятельности отдела строительства и архитектуры по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

 31.4. оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела VII Порядка.

 32. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, отдел строительства и архитектуры представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел экономики) и Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

 33. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел строительства и архитектуры представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в Отдел экономики для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год.

 34. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

 35. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

 36. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

 36.1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере архитектуры и градостроительства;

 36.2. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

 36.3. стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

 36.4. ухудшение социально-экономического положения Удомельского городского округа.

 37. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

 37.1. нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы;

 38. Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:

 38.1. принятие решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения ответственными исполнителями отдела по строительству и архитектуре ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

 38.2. корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

 38.3. своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

Раздел VII

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 39. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом строительства и архитектуры в соответствии с Порядком.

 40. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

 40.1. критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

 40.2. индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

 40.3. индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.