Приложение к постановлению Администрации Удомельского городского округа от __________ № ________

Муниципальная программа

муниципального образования Удомельский городской округ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Удомельского городского округа на 2018-2020 годы»

2017 год

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Удомельского городского округа на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение по итогам 2020 года по сравнению с показателями 2018 года: - смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа на 80%. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы – 2030,3 тыс. руб. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа. 2018 год 652,30 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 652,30 тыс. руб. 2019 год – 745,00 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 745,00 тыс. руб. 2020 год – 633,00 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 633,00 тыс. руб. |

Раздел I

Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

1. Реализация муниципальной программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении. Только за восемь месяцев 2017 год в Удомельском городском округе произошло 140 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых погибло 2 человек, пострадало 11 человек.

Основными видами ДТП являются - наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство. Около половины всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств, свыше четверти всех происшествий - с неправильным выбором скорости движения. Каждое пятое ДТП совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Общая смертность пострадавших в ДТП гораздо выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти и других структур, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дефицитности местного бюджета существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

2. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Совместные усилия различных органов власти Удомельского городского округа позволили в определенном роде стабилизировать ситуацию с аварийностью автомобильного транспорта на территории Удомельского городского округа.

Среди причин роста уровня дорожно-транспортных происшествий в Удомельского городского округа необходимо отметить низкое использование информационных технологий в борьбе с нарушениями правил дорожного движения, а именно использование средств автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. Система предупреждения опасного поведения участников дорожного движения требует усовершенствования. Улучшения ситуации требует система предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Раздел II

Цели муниципальной программы

3. Целью муниципальной программы является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Удомельского городского округа.

4. Показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы:

- смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа.

- 5. Перечень и значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

6. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

6.1. подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа».

Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2020 годы.

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи подпрограммы

7. Реализация подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа».

- задача 2 «Проведение профилактической работы с участием несовершеннолетних»

8. Решение задач подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей:

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Удомельского городского округа;

- число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Удомельского городского округа;

9. Перечень и значения показателей задачи подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1  к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

10. Решение задач осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа»:

- мероприятие 1.001  «Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети города Удомля»

- мероприятие 1.002. «Приобретение, устройство светофорного регулирования пешеходных переходов»

- - мероприятие 1.003 «Устройство островков безопасности»

- административное мероприятие 1.005 «Проведение городского и областного конкурса «Безопасное колесо»

- административное мероприятие 1.006 «Участие команды школьников Удомельского городского округа в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

- административное мероприятие 1.007 «Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!»

11. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

подпрограммы

12. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», составляет 2030,3 тыс. руб.

13. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1«Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа», тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Удомельского городского округа» |  |
| 2018 | 652,3 | 652,3 |
| 2019 | 745,0 | 745,0 |
| 2020 | 633,0 | 633,0 |
| Всего, тыс. руб. |  | 2030,3 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

14. Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации муниципальной программы осуществляет отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

15. Для организации выполнения муниципальной программы органы и  структурные подразделения осуществляют обеспечение выполнения программы по курируемым направлениям:

15.1. создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями отдела коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

15.2. оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей отдела коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа;

15.3. учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.

16. В срок до 15 января отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

17. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.

18. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

18.1. информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

18.2. информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

19. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

19.1. формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

19.2. формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

20. Отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа формирует отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ за отчетный финансовый год по форме.

21. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая  должна содержать:

21.1. оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

21.2. оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

21.3. результаты деятельности отдела коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

21.4. оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями Порядка.

22. В срок до 25 марта года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел экономики) и Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

23. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального  хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в Отдел экономики для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год.

24. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

25. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом по строительству и архитектуре в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район, утвержденной постановлением Администрации Удомельского района от 30.10.2014 № 57.

26. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

27. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

28. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

28.1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере дорожной и транспортной деятельности;

28.2. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

28.3. стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

28.4. ухудшение социально-экономического положения Удомельского городского округа.

29. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

29.1. нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы;

30. Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:

30.1. принятие решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения ответственными исполнителями отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

30.2. корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

30.3. своевременное внесение изменений в муниципальную программу.