ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_.11.2018 г. Удомля № \_\_\_\_-па

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, Администрация Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа, руководителя Управления образования Л.Н. Корнилову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Удомельская газета».

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер

Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от \_\_.\_\_.2018 № \_\_\_-па

Муниципальная программа

муниципального образования Удомельский городской округ

«Управление жилищным фондом Удомельского городского округа

на 2019-2023 годы»

2018 год

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2019-2023 годы (далее - муниципальная программа) |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019 - 2023 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан на территории Удомельского городского округа |
| Подпрограммы  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 1);Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 2).Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа» (далее подпрограмма 3). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Удомельского городского округа;- снижение уровня общего износа муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа;-приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с действующим жилищным законодательством Российской Федерации. |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2023 годы – 34 925,9 тыс. руб. из средств бюджета Удомельского городского округа2019 год – 8 827,8 тыс. рублей, в том числе:подпрограмма 1 – 1 513,4 тыс. рублей;подпрограмма 2 – 3 428,0 тыс. рублей;подпрограмма 3 – 3 886,4 тыс. рублей2020 год – 7 208,6 тыс. рублей, в том числе:подпрограмма 1- 1 359,8 тыс. рублей;подпрограмма 2 – 2 413,1 тыс. рублей;подпрограмма 3 – 3 435,7 тыс. рублей.2021 год – 6 296,5 тыс. рублей, в том числе:подпрограмма 1- 883,3 тыс. рублей;подпрограмма 2 – 1 977,5 тыс. рублей;подпрограмма 3 – 3 435,7 тыс. рублей.2022 год – 6 296,5 тыс. рублей, в том числе:подпрограмма 1- 454,8 тыс. рублей;подпрограмма 2 – 2 406 тыс. рублей;подпрограмма 3 – 3 435,7 тыс. рублей.2023 год – 6 296,5 тыс. рублей, в том числе:подпрограмма 1- 341,4 тыс. рублей;подпрограмма 2 – 4 319,4 тыс. рублей;подпрограмма 3 – 1 635,7 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы и прогноз её развития

Необходимость разработки муниципальной программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее - программа) обоснована кризисным состоянием жилищно-коммунального комплекса, его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, низкой платежеспособностью населения (собственников помещений в многоквартирных домах).

Одной из основных задач, решаемой в Удомельском городском округе, остается улучшение качества жилищных условий населения.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Согласно статье 154, части 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов возложена на собственников помещений в многоквартирных домах.

Кроме того, статьей 39, частью 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 210, 249 Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 установлена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести расходы по содержанию общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

На территории Удомельского городского округа расположено 491 многоквартирных домов, в том числе - 324 домов с учетом блокированной застройки.

Состояние общего имущества в многоквартирных домах требует капитального ремонта.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной программы

В настоящее время одной из острейших проблем Удомельского городского округа является то, что в течение длительного времени ремонт жилищного фонда проводился в недостаточных объемах. На сегодняшний день техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет физический износ, большая часть жилищного фонда требует проведения капитального ремонта.

Причинами возникновения этих проблем являются:

естественное старение домов;

высокая затратность работ по капитальному ремонту;

недостаточность средств собственников на капитальный ремонт.

Часть муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа представлена домами блокированной застройки, в том числе и деревянными домами, построенными в 30-60 годы прошлого века, которые на сегодня в основном не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, имеют общий физический износ свыше 60%. Ежегодно увеличивается доля деревянных домов, перешагнувших отметку в 65% физического износа, согласно правилам технической инвентаризации попадающих в категорию ветхих. Темпы увеличения ветхого муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа на сегодня превышает темпы его ликвидации.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

Создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан на территории Удомельского городского округа.

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:

1) количество обращений граждан в органы местного самоуправления для проведения текущего ремонта муниципального жилищного фонда;

2) количество граждан переселённых из аварийного жилищного фонда;

3) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция) общего имущества многоквартирных домов за счет средств местного бюджета;

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации и описание характеристик показателей цели муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа»;

Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа»;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального

жилищного фонда Удомельского городского округа».

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма) включает в себя мероприятия:

1. содержание муниципальных жилых помещений до предоставления их в пользование гражданам;
2. контроль за использованием жилых помещений по назначению;
3. проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда;
4. ведение реестра муниципального жилищного фонда требующего текущего ремонта.

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация поставленных задач направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан на территории Удомельского городского округа.

Реализация Подпрограммы связана с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда»;

задача 2 подпрограммы 1 «Проведение текущего ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Показателями, характеризующими решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1. количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Удомельского городского округа.

Показателями, характеризующими решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1)Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие «Содержание муниципальных жилых помещений до предоставления их в пользование гражданам»;

2) административное мероприятие «Контроль за использованием жилых помещений по назначению».

Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие «Проведение текущего ремонта муниципального жилого фонда»;

2) административное мероприятие «Ведение реестра муниципального жилищного фонда требующего текущего ремонта».

Реализация подпрограммы позволит:

улучшить условия проживания граждан на территории Удомельского городского округа.

Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» составляет – 4 552,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачиподпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» | 1 513,4 | 1 359,8 | 883,3 | 454,8 | 341,4 | 4 552,7 |
| Задача 1«Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда»» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Задача 2«Проведение текущего ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда» | 1 413,4 | 1 259,8 | 783,3 | 354,8 | 241,4 | 4 052,7 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа»

Подпрограмма «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма), включает в себя мероприятия, направленные на ликвидацию аварийного жилищного фонда.

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация поставленных задач направлена на снижение уровня общего износа муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа

Реализация Подпрограммы связана с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 2 «Выявление аварийного жилищного фонда»;

задача 2 подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

Показателями, характеризующими решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1. количество домов, в которых проведены технические обследования конструктивных элементов домов;

Показателями, характеризующими решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1) количество граждан улучшивших жилищные условия.

Значение показателей задач программы 2 «Выявление аварийного жилищного фонда» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие «Обследование многоквартирных домов, домов блокированной застройки, в которых находится муниципальная собственность Удомельского городского округа, для признания таких домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений для признания пригодными (непригодными) для проживания граждан»;

2) мероприятие «Определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном жилищном фонде Удомельского городского округа»;

Решение Задачи 2 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие «Предоставление собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде возмещение за жилое помещение»;

2) мероприятие «Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, по договорам социального найма, проживающим в аварийном жилищном фонде»;

3) мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов и домов блокированной застройки».

Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа» составляет 14 544,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачиподпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа» | 3 428,0 | 2 413,1 | 1 977,5 | 2 406,0 | 4 319,4 | 14 544,0 |
| Задача 1 «Выявление аварийного жилищного фонда» | 120, | 120,0 | 120,0 | 120 | 120 | 600,0 |
| Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 3 308,0 | 2 293,1 | 1 857,5 | 2 286,0 | 4 199,4 | 13 944,0 |

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа»

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе – Подпрограмма), включает в себя мероприятия, направленные на снижение уровня общего износа муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа.

Глава 1. Задачи Подпрограммы

Реализация поставленных задач направлена на приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 3 «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

задача 2 подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа».

Показателями, характеризующими решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1. количество многоквартирных домов, в которых есть муниципальная собственность Удомельского городского округа.

Показателями, характеризующими решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в текущем периоде.

Значение показателей задач программы по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. мероприятие «Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа»;
2. мероприятие «Погашение кредиторской задолженности взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа».

Решение Задачи 2 подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа, за счет средств местного бюджета»;

2) административное мероприятие «Ведение учёта многоквартирных домов принявших участие в проведении капитального ремонта (реконструкции) общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа».

Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа» составляет 15 829,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачиподпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа» | 3 886,4 | 3 435,7 | 3 435,7 | 3 435,7 | 1 635,7 | 15 829,2 |
| Задача 1 «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством РФ» | 3 886,4 | 1 635,7 | 1 635,7 | 1 635,7 | 1 635,7 | 10 429,2 |
| Задача 2 «Финансирование проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа» | 0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 | 5 400,0 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

1.соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

2.оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей главного администратора (администраторов) муниципальной программы при её реализации муниципальной программы;

3.учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1)формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2)формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства и на согласование в Финансовое Управление.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства и Финансовым Управлением осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

2. Информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

3. Социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

в) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы;

г) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы исполнитель программы:

а) определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

б) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

в) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.