|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Удомельского городского округа  от \_\_.\_\_.2018 № \_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ

«на 2019-2023 годы»

«Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

2018 год

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее –муниципальная программа) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа |
| Срок реализации  муниципальной программы | 2019 – 2023 годы |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и устойчивого развития  территории Удомельского городского округа |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 « Разработка и реализация Генерального плана и правил землепользования и застройки на территории Удомельского городского округа»;  Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;  Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной  программы | Обеспечение исполнения муниципальным образованием Удомельский городской округ полномочий в области градостроительства;  Реализация муниципальным образованием Удомельский городской округ Генерального плана и Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа;  Устойчивое развитие Удомельского городского округа,  Удовлетворение потребности в обеспечении многодетных семей земельными участками с обустроенной инфраструктурой. |
| Плановые объемы и источники  финансирования  муниципальной программы  по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2023 годы – 8783,1 тыс. руб.  Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа.  2019 год – 465,0 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 465,0 тыс. руб.;  подпрограмма 2-0,0 тыс. руб.;  подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб  2020 год –2553,9 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 1498,0 тыс. руб.;  подпрограмма 2-1055,9 тыс. руб.;  подпрограмма 3 –0,0 тыс. руб  2021 год –1921,4 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 369,0 тыс. руб.;  подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;  подпрограмма 3- 1552,4 тыс. руб.;  2022 год –1921,4 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 1125,0 тыс. руб.;  подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;  подпрограмма 3- 796,4 тыс. руб.;  2023 год –1921,4 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;  подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;  подпрограмма 3- 1921,4 тыс. руб.; |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

В соответствии со статьями 23,31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральный план и правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) территории муниципального образования разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территории Удомельского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории Удомельского городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

При разработке Генерального плана и ПЗЗ определены принципы градостроительной политики на территории Удомельского городского округа, задана оптимальная планировочная архитектура территорий с учетом необходимости повышения доходной части бюджета Удомельского городского округа путем оптимального использования территориальных ресурсов.

Генеральный план городского округа включает в себя:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа;

- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) городского округа;

- карту функциональных зон городского округа.

ПЗЗ городского округа включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Согласно ч.5.1. ст. 23 и ч. 6.1. ст.30 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ  
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» до 01.01.2021 необходимо внести сведения о границах населенных пунктов, утвержденных Генеральным планом Удомельского городского округа , а также сведения о территориальных( функциональных) зонах, установленных Правилами землепользования и застройки Удомельского городского округа в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, реализация настоящей муниципальной программы позволит определить и обозначить принципы и векторы развития территории Удомельского городского округа, наиболее оптимально использовать имеющиеся территориальные и коммуникационные ресурсы для повышения комфортности проживания населения в Удомельском городском округе, позволит обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки выделенные для многодетных семей в д. Выскодня Удомельского городского округа.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

несовершенство нормативной правовой базы в сфере градостроительства на федеральном и региональном уровнях;

недостаточная финансовая обеспеченность вмененных муниципальному образованию полномочий в сфере разработки и реализации документов по планировке территорий;

неудовлетворительная организация органами власти Тверской области работы по взаимодействию с муниципальными образованиями в части разработки Генеральных планов и ПЗЗ муниципальных образований, выражающаяся в неэффективной организации работ по согласованию и обусловленная низкой квалификацией управленческих кадров;

невозможность эффективного исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по реализации Генерального плана и ПЗЗ вследствие недостаточности финансовых ресурсов, отсутствия достаточного технического и программного оснащения, ограниченности полномочий по контролю в области градостроительной деятельности;

недостаточная информированность и пассивная гражданская позиция населения в вопросах градостроительного развития территорий;

в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг» и в условиях недостаточности денежных средств бюджета Удомельскогог городского округа на проектирование и строительство новой инженерной инфраструктуры, назрела необходимость включения в программу софинансирования за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» для семей, имеющих 3-х и более детей.

Подраздел III

Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы направлены на развитие Удомельского городского округа, улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения Удомельского городского округа, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, осуществления рационального использования территории Удомельского городского округа.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территории Удомельского городского округа.

Перечень показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы:

Показатель 1: Постановка на государственный кадастровый учет границы г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа;

Показатель 2: Постановка на государственный кадастровый учет границ сельских населенных пунктов основании Генерального плана Удомельского городского округа;

Показатель 3: Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон г. Удомля на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа;

Показатель 4: Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа;

Показатель 5: «Разработка схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля»;

Показатель 6: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков выделяемых для многодетных семей в д. Выскодня Удомельского городского округа;

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Разработка и реализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки на территории Удомельского городского округа»;
2. подпрограмма 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;
3. подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;

Срок реализации муниципальной программы – 2019 - 2023 годы.

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Разработка и реализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки на территории Удомельского городского округа»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач:

1. задача 1 «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа».
2. задача 2 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства».

Решение задачи 1 «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

1. Количество разработанных описаний границ населенных пунктов на территории Удомельского городского округа на основании Генерального плана;
2. Разработка документов по описанию функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании ПЗЗ;

Решение задачи 2 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства» характеризуется следующими показателями:

1. количество выданных разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
2. количество разработанных градостроительных планов земельных участков;
3. количество муниципальных правовых актов об установлении, изменении (уточнении), вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ;
4. количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территории;

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 1

Решение задачи 1 «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

Мероприятие 1 «Разработка материалов по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа»;

Мероприятие 2 «Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа»;

Мероприятие 3 «Разработка материалов по описанию функциональных зон г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа»;

Мероприятие 4 «Разработка материалов по описанию функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании ПЗЗ Удомельского городского округа»;

Мероприятие 5 «Разработка схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля»»;

Решение задачи 2 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства» характеризуется следующими показателями:

Мероприятие 1 « Разработка и утверждение проектов планировки и межевания территории;

Административное мероприятие 2 «Постановка на государственный кадастровый учет границы г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа»;

Административное мероприятие 3 «Постановка на государственный кадастровый учет границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа»;

Административное мероприятие 4 «Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа»;

Административное мероприятие 5 «Постановка на государственный кадастровый учет функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании ПЗЗ»;

Административное мероприятие 6 «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства и выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»;

Административное мероприятие 7 «Разработка градостроительных планов земельных участков»

Административное мероприятие 8 «Разработка муниципальных правовых актов об установлении, изменении (уточнении), вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ»

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию:

подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» составляет 3457,0 тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи  подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Подпрограмма 1  « Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» | 465,0 | 1498,0 | 369,0 | 1125,0 | 0,0 | 3457,0 |
| Задача 1  «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа»» | 465,0 | 1498,0 | 369,0 | 1125,0 | 0,0 | 3457,0 |
| Задача 2  «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства» | - | - | - | - | - | - |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» связана с решением следующих задач:

задача 1 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»

задача 2 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» с целью последующей реализации проекта.

Решение задачи 1 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

1) выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»;

2) выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»;

3) выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»;

4) выполнение проектных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

Решение задачи 1 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

Решение задачи 2 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

1) прохождение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»

по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими мероприятиями:

Административное мероприятие 1 «Составление технического задания на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» в соответствии с п.5 разд.2 Порядка разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области и целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами доступности и качества услуг, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.08.2011 №335-па;

Административное мероприятие 2 «Формирование пакета документов для участия в конкурсе на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» соответствии с прилож.2 к постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2018 №110-пп 7 Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 №110-пп.

Мероприятие 3 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;

Решение задачи 2 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими мероприятиями:

Мероприятие 1 «Прохождение государственной экспертизы материалов проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию:

подпрограммы 2 «Инвестиционная программа « Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» составляет 1055,9 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи  подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| Подпрограмма 2  «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | 0,0 | 1055,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1055,9 |
| Задача 1  «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» |  | 905,00 | - |  |  | 905,00 |
| Задача 2  «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями: | - | 150,9 | - |  |  | 150,9 |

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»;

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» связана с решением следующих задач:

задача 1 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;

задача 2 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

Решение задачи 1 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими показателями:

1) обеспечение возможности подключения земельных участков многодетных граждан к централизованным системам инженерных коммуникаций холодного водоснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

2) обеспечение надежного ибесперебойного электроснабжения земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа» ;

3)обеспечение улично-дорожной сетью и уличным освещением земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа.

Решение задачи 2 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» характеризуется следующими показателями:

1. Реализация полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» .

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» характеризуется следующими мероприятиями:

Административное мероприятие 1 «Формирование пакета документов для участия в конкурсе на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» соответствии с прилож.2 к постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2018 №110-пп 7 Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 №110-пп»

Мероприятие 2 «Строительство магистральных сетей водоснабжения, сетей электроснабжения ЛЭП- 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»;

Мероприятие 3 «Строительство улично-дорожной сети и сетей уличного освещения земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа»

Решение задачи 2 «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» характеризуется следующими мероприятиями:

Административное мероприятие 1 «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию магистральных сетей водоснабжения к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»;

Административное мероприятие 2 «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения ЛЭП- 0.4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»;

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

подпрограммы

подпрограммы 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» составляет 1552,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи  подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год |  |
| Подпрограмма 3  «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | - | - | 1552,4 | 796,4 | 1921,4 | 4270,2 |
| Задача 1  «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» |  |  | 1552,4 | 796,4 | 1921,4 | 4270,2 |
| Задача 2  «Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы;

3) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

4) в срок до 15 января отдел строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы;

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

1) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

2) информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства градостроительства.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

2) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

3) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования программы;

4) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы исполнитель программы:

1) определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

2) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

3) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.