2

Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского муниципального округа
Тверской области от __.__.2025 № ____-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования Удомельский муниципальный округ Тверской области
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского муниципального округа Тверской области на 2026-2031 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы Удомельского муниципального округа Тверской области

«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского муниципального округа Тверской области на 2026-2031 годы»

	Куратор муниципальной программы
	Линдт Сергей Викторович – заместитель Главы Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Удомельского муниципального округа Тверской области.

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области.

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2031 годы.

	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства территории Удомельского муниципального округа.

	Направления муниципальной программы
	-

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации
	18 075,6 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации/государственными программами Тверской области
	Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области».




2. Показатели муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возраста-ния/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2025 год
	Значения показателей по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Удомельского муниципального округа»

	1.1
	Доля благоустроенных территорий в Удомельском муниципальном округе от общего количества территорий, требующих благоустройства
	МП


	Возрастающий
	Процент
	70
	74
	78
	80
	84
	86
	90
	Стратегия социально-экономического развития Удомельского муниципального округа Тверской области
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году

	Цель 2 муниципальной программы «Повышение индекса качества городской среды»

	2.1.
	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2020 году
	ВДЛ
	Возрастающий
	Процент
	20
	25
	29
	32
	35
	38
	40
	Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024            № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	-


3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Удомельского муниципального округа»

	1.1.
	Доля благоустроенных территорий в округе от общего количества территорий, требующих благоустройства
	МП
	Процент
	70
	70
	70
	70
	70
	71
	71
	72
	73
	74
	74
	74

	Цель 2 муниципальной программы «Повышение индекса качества городской среды»

	2.1.
	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2020 году
	ВДЛ
	Процент
	20
	20
	20
	20
	20
	21
	22
	23
	23
	24
	24
	25


4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»
(Куратор: Линдт Сергей Викторович – Заместитель Главы Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области)



	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2031 годы

	1.1.
	Задача 1 «Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»
	Благоустройство общественных территорий; реализация 6 проектов - победителей рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству (нарастающим итогом с 2026 года)
	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2020 году

	2.
	Муниципальный проект «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» в рамках регионального проекта «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
(Куратор: Линдт Сергей Викторович – Заместитель Главы Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области)

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2031 годы

	2.1.
	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Удомельского муниципального округа»
	Обустройство 6 мест массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим  итогом с 2026 года)
	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2020 году

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для благоустройства территорий общего пользования»

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2031 годы

	3.1.
	Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»
	Благоустройство дворовых и общественных территорий 
	-


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	18 075,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 075,6

	
	бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области (всего), из них:
	2 866,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 866,4

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	15 209,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 209,2

	1.1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	9 962,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 962,2

	
	местный бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области (всего), из них:
	99,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	99,6

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	9 862,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 862,6

	1.2.
	Муниципальный проект «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» в рамках регионального проекта «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (всего), в том числе:
	5 400,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,6

	
	местный бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области (всего), из них:
	54,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54,0

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	5 346,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 346,6

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для благоустройства территорий общего пользования» (всего), в том числе:
	2 712,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 712,8

	
	местный бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области (всего), из них:
	2 712,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 712,8

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


ПАСПОРТ

муниципального проекта
«Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» в рамках регионального проекта «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Благоустройство места массового отдыха населения (городских парков)»
	Срок реализации проекта
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	2026 год
	2031 год

	Куратор муниципального проекта 
	Линдт Сергей Викторович
	Заместитель Главы Администрации Удомельского муниципального округа 

	Руководитель муниципального проекта 
	Журавлева Наталья Евгеньевна
	Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта 
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа

	Целевые группы
	-

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Тверской области
	1.
	Государственная программа Тверской области
	Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 07.05.2024 № 203-пп



2. Показатели муниципального проекта 

	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2025 год
	Значения показателей по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

	1.
	Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)
	МП


	м2
	608
	6 218
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Возрастающий
	Да


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

	1.
	Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)
	Возрастающий
	м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 218
	0
	0
	6 218


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), параметров характеристики
	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2025 год
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

	1.
	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	Муниципальный проект «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
	тыс. руб.
	7 014,1
	5 400,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	выполнение работ
	ГП

	1.1.
	Параметр 1 «Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)»
	X
	единица
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
	5 400,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,6

	1.1.
	Мероприятие 1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», всего
	5 400,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,6

	
	бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области, из них:
	54,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54,0

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	5 346,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 346,6

	Итого по муниципальному проекту:
	5 400,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,6


6. Помесячный план исполнения бюджета Удомельского муниципального округа Тверской области в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта,

в 2026 году 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей
	Всего на конец 2026 года, тыс. рублей

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

	1.
	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,6
	0,0
	0,0
	5 400,6

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 400,6
	0,0
	0,0
	5 400,6


Приложение 1

к паспорту муниципального проекта
«Благоустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) в рамках

регионального проекта «Благоустройство

мест массового отдыха населения 

(городских парков)
План реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) 
	Мощность объекта 
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
	2026
	2031
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа 
	Х
	Х
	Х
	54,0
	Отчет

	1.1
	Мероприятие 1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
	2026
	2031
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	X
	X
	X
	54,0
	Отчет

	1.1.1
	Мероприятие 1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» в 2026 году реализации
	2026
	2026
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	X
	X
	X
	54,0
	Отчет

	1.1.1.1.
	Контрольная точка: «Мероприятие включено в план  ̶  график закупок товаров (работ/услуг)» 
	X
	2026
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	X
	X
	X
	X
	План-график закупок товаров (работ/услуг) 

	1.1.1.2.
	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для выполнения работ»
	X
	2026
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	X
	X
	X
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.1.3.
	Контрольная точка: «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	Х
	2026
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ

	1.1.1.4.
	Контрольная точка: «Оплата выполненных работ (услуг)»
	Х
	2026
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	X
	X
	X
	X
	Платежное поручение


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для благоустройства территорий общего пользования»
1. Общие положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий 
	Администрация Удомельского муниципального округа Тверской области, Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области

	Связь с муниципальной программой 
	«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского муниципального округа Тверской области на 2026-2031 годы»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2025 год
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	1.
	Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования Удомельского муниципального округа»

	.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования 
	1 - выполнено / 0 - не выполнено
	МП
	балл
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа


3. Помесячный план достижения показателей комплекса программных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования Удомельского муниципального округа»

	1.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования
	1 - выполнено / 0 - не выполнено
	балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), параметров характеристики
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2025 год
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»

	1.
	«Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля»
	оказание услуг
	тыс. руб.
	864,7
	2 703,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Параметр 1 «Количество разработанных проектов»
	X
	единица
	2
	12
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Параметр 2 «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля»  (1 - выполнено / 0 - не выполнено
	оказание услуг
	балл
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	«Организация и проведение голосований по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»
	оказание услуг
	тыс. руб.
	9,0
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Параметр 1 «Доля граждан, принимающих участие в голосовании от общего количества жителей округа»
	X
	%
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	25


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий (всего), 
	2 712,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 712,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области, из них:
	2 712,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 712,8

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» 
	2 712,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 712,8

	1.1.
	Мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля» всего, в том числе:
	2 703,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 703,8

	
	бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области, из них:
	2 703,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 703,8

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Мероприятие 2 «Организация и проведение голосований по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству» всего, в том числе:
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0

	
	бюджет Удомельского муниципального округа Тверской области, из них:
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0

	
	межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области (организации)
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»
	Х
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Х

	1.1
	Мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля»
	Х
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы, подписаны) документы, необходимые для выполнения работ (услуг)»
	1 апреля
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	1.1.2.
	Контрольная точка: «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	1 октября
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Акт выполненных работ

	1.1.3.
	Контрольная точка: «Оплата выполненных работ (услуг)»
	10 октября
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие 2 «Организация и проведение голосований по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»
	Х
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка: «Сбор предложений по выбору общественных территорий для голосования»
	1 марта
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	лист голосования, анкета

	1.2.2.
	Контрольная точка: «Сформированы территории, которые планируется вынести на голосование»
	5 марта
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Протокол

	1.2.3.
	Контрольная точка: Назначено голосование по отбору общественных территорий»
	10 марта
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Постановление Главы Удомельского муниципального округа

	1.2.4.
	Контрольная точка: «Проведение голосования»
	20 июня
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка: «Подведение итогов голосования»
	1 июля
	Журавлева Наталья Евгеньевна, руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа
	Протокол


Заместитель Главы Администрации

Удомельского муниципального округа                   



С.В. Линдт
Наименование должности куратора   

Штамп электронной    
Инициалы, фамилия

   муниципальной программы             

подписи

1. Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

1.1. Оценка и анализ текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Удомельского муниципального округа Тверской области

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Удомельского муниципального округа.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства общественных и дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства достигается  путем проведения мероприятий по устройству дорожно-тропиночной сети, устройства газонов, озеленения, освещения, размещения малых архитектурных форм, организации детских игровых и спортивных площадок, комплектации территорий элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства площадок для размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. 
На территории Удомельского муниципального округа насчитывается 26 общественных территорий и 80 дворовых территорий многоквартирных домов. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами) составляет 46 дворов - это 57,5% от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов в Удомельском муниципальном округе. Количество благоустроенных общественных территорий составляет 18 единиц – это 69% от общего количества общественных территорий. 
Численность населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде, составляет 17,0 тыс. человек. 
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Удомельского муниципального округа путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития округа, повышению туристической привлекательности.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически органи​зованной среды проживания населения, улучшение содержания и безопасности территорий.
   Необходимость проведения мероприятий по благоустройству территорий обусловлена следующими факторами: 
- на состояние объектов благоустройства оказывают влияние отрицательные природные факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан. 

- кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. 

- негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора);
4) ремонт пешеходных дорожек (тротуаров);
5) устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ в рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: 

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2) оборудование автомобильных парковок; 
3) выполнение работ по озеленению.
По решению заинтересованных лиц в муниципальную программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий при наличии:

1) решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом доля такого участия определяется в размере 10% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, а в случае, если дворовая территория включена в соответствующую муниципальную программу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106, в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительные перечни таких работ, принимается в соответствии со сметной документацией, утвержденной заключением о сметной стоимости ГБУ «Тверской РЦЦС».
Помимо дворовых территорий необходимо благоустраивать и общественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удовлетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Повышение уровня благоустройства общественной территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения.
Важным моментом при реализации муниципальной программы является вовлечение в процесс благоустройства территории округа всех жителей и предпринимателей, в том числе собственников различных объектов недвижимого имущества, а также привлечение граждан к участию в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для включения в муниципальную программу и вовлечение заинтересованных граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.


Объекты благоустройства Удомельского муниципального округа формируются из предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу путем проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории Удомельского муниципального округа Тверской области  (Приложение 1 к Программе).
В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий Удомельского муниципального округа разработан порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
В ходе инвентаризации территорий в соответствии с анализом текущего состояния, оценкой потребности и спросом населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий Удомельского муниципального округа в соответствии с современными требованиями.
1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий Удомельского муниципального округа, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства, в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения;
- оценка состояния дворовых и общественных территорий;
- привлечение граждан к участию в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для включения в муниципальную программу и вовлечение заинтересованных граждан, организаций в процесс обсуждения проектов благоустройства территорий.

Основной целью муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является:

- повышение уровня благоустройства территории Удомельского муниципального округа.

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного 

решения в соответствующей отрасли экономики и сфере реализации муниципальной программы
Реализация приоритетов и целей муниципальной программы осуществляется с помощью следующих задач: 

- задача 1 «Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»;
- задача 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»;

- задача 3 «Благоустройство территорий общего пользования».
Способы эффективного решения задач муниципальной программы:

Решение Задачи 1 «Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству» оценивается с помощью следующего показателя:

- количество реализованных проектов.

Решение Задачи 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» оценивается с помощью следующего показателя:

- площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков).

Решение Задачи 3 «Благоустройство территорий общего пользования» оценивается с помощью следующего показателя:

- реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования (выполнено / не выполнено).

Ожидаемым результатом от реализации задач муниципальной программы является: 
- повышение уровня благоустройства территории Удомельского муниципального округа на 20% по сравнению с уровнем 2025 года.

- повышение индекса качества городской среды до 20% по отношению к показателю 2020 года.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями
Задачами муниципальной программы, определенными в соответствии с национальными целями, являются:

- создание современных и удобных общественных пространств;
- повышение качества городской среды.
2. Механизмы управления реализацией муниципальной программы

2.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Удомельского муниципального округа Тверской области (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

- соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы; 

- определение операций, направленных на выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя и соисполнителями муниципальной программы; 

- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений участников муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

- учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

2.2. Субъектами управления реализацией муниципальной программы являются: 

- куратор муниципальной программы; 

- ответственный исполнитель муниципальной программы; 

- соисполнители муниципальной программы; 

- участники муниципальной программы. 

2.2.1. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области, курирующий вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.2. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Удомельского муниципального округа Тверской области.

2.2.3. Соисполнителем муниципальной программы является отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области.

2.3. Куратор муниципальной программы: 

- координирует разработку и реализацию муниципальной программы; 

- одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы; 

- осуществляет на постоянной основе контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

- одобряет параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта бюджета Удомельского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период; 

- принимает решения о внесении изменений в муниципальную программу; 

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы; 

- выполняет иные полномочия в сфере, соответствующей направлению муниципальной программы. 

2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

- обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу, их согласование, а также направление на экспертизу в установленном порядке Финансовое Управление Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области и отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области проект муниципальной программы; 

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию направлений муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечные результаты ее реализации; 

- с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет показатели, проекты и комплексы процессных мероприятий, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке проекты нормативных актов о внесении соответствующих изменений в муниципальную программу; 

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, указанных в пункте 7.8 Порядка; 

- разрабатывает совместно с соисполнителями дополнительные меры по привлечению средств из областного бюджета Тверской области на реализацию муниципальной программы; 

- подготавливает отчеты, указанные в пункте 7.8 настоящего Порядка, и пояснительную записку к ним, представляет их в департамент финансов администрации Удомельского муниципального округа Тверской области и департамент экономического развития администрации Удомельского муниципального округа Тверской области. 

2.5. Соисполнители муниципальной программы: 

- разрабатывают и осуществляют реализацию структурных элементов муниципальной программы, отдельного мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями; 

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 

- несут ответственность за показатели, в части которых они являются исполнителями; 

- разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств из бюджета Тверской области на реализацию структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями; 

- представляют ответственному исполнителю: 

- необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Финансового Управления Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области и отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского муниципального округа Тверской области, а также отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы; 

- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

- копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках муниципальной программы, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы. 

2.6. Участники муниципальной программы: 

- представляют информацию о достижении соответствующих показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, в реализации (достижении) которых предполагается их участие; 

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы. 

